Commune d’Ax les thermes

Programme d’Energies Renouvelables

Mission D’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage réalisation d’un dossier d’autorisation environnementale

Sommaire

1.	Préambule	3

2.	Enjeu du projet	3

3.	Localisation du projet	4

4.	Objectifs du présent marché	4

5.	Délais d’exécution	4

6.	Critères de sélection des candidats.	5

7.	Remise de l’offre	5

8.	Contact	5

# Préambule

La mairie d’Ax les Thermes située en Ariège (09) souhaite orienter son tourisme vers une destination à énergie positive.

Pour cela, elle vise à porter une réflexion sur la mise en place de systèmes de production d’énergies vertes. L’ambition de la commune intégrera les trois grandes forces d’énergies naturelles.

L’objectif étant d’atteindre 75 % de la consommation électrique de la station soit 2.9GWh annuellement.

Un mécanisme de soutien à la petite hydroélectricité est une réalité économique de ces projets mis en avant en autre par le ministère de la Transition Energétique.

La présente assistance à maîtrise d’ouvrage devra accompagner le maître d’ouvrage sur le plan environnemental et administratif dans l’objectif de déposer un dossier d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau pour la réalisation du programme d’aménagement hydroélectrique. En effet, le maître d’ouvrage a pour ambition de mettre en œuvre un projet exemplaire sur le plan environnemental.

# Enjeu du projet

- Conversion du réseau neige pour la fabrication d’énergies renouvelables issues d’une force hydraulique.

- 80% de l’infrastructure déjà en place. Seulement quelques adaptations sont nécessaires.

- Un retour sur investissement très intéressant. (cf. tableau synthèse financière).

- Avec une puissance maximale de 495 kW, cette installation permettra d’atteindre un productible qui devrait représenter environ 110 % de la consommation annuelle du système d’enneigement et environ 50 % de la consommation du domaine skiable.

- Un lancement des dossiers administratif en 2020.

- Début des travaux au plus tôt à l’automne 2021.

- Une mise en service de l’installation au plus tôt à l’été 2022.

Le dossier plus complet est joint à cette présente consultation.

# Localisation du projet

Le projet se situe directement sur les infrastructures du réseau neige de Bonascre à Ax les Thermes en Ariège (09)

# Objectifs du présent marché

Le présent programme vise à réaliser des études environnementales afin de rédiger un dossier d’autorisation environnementale.

Les études viseront à :

- Réaliser des mesures de débits au niveau du ruisseau des Estagnols à cote 1925m*,

- Réaliser des mesures de débits au niveau du ruisseau du Nagear sur la prise d’eau existante à la cote 1805m*,

- Réaliser une pèche électrique sur les deux ruisseaux y compris les demandes d’autorisation,

- Valider les débits minimums biologiques qui permettront de déterminer les débits de prélèvements,

- Réaliser des plans complémentaires nécessaires à l’exigence du niveau de détail souhaité pour le dossier autorisation,

- Rédiger des compléments techniques nécessaires aux pièces du dossier ;

* les mesures des débits d’eau serviront uniquement en mesures compensatrices les données seront communiquées à la DDT09

# Délais d’exécution

- Les mesures d’accompagnement des débits d’eau seront réalisées sur une période de 12 mois.

- La pèche électrique devra être réalisée au plus tard mi-septembre.

- Le dossier d’autorisation environnementale devra être déposé au plus tard fin mars 2021.

# Critères de sélection des candidats.

Les offres seront notées suivant les critères suivants :

- Mémoire technique 50%

- Prix 30%

- Délais 20%

# Remise de l’offre

L’offre de la présente consultation sera à remettre au plus tard le 7 août 2020 à 12 heures.

# Contact

Arnaud Cercos 0622006194 ; arnaud.cercos@savasem.com